ADR-12

Revisao Arquitetural Profunda

oute.me — Plataforma SaaS de Estimativa de Projetos com IA

Status: PROPOSED

Data: 22 de marco de 2026

Autor: Claude (Revisao Arquitetural Autonoma)

Decisores: Bardi (Tech Lead / Founder)

14 findings | 3 CRITICAL | 7 WARNING | 4 INFO

# 1. Contexto

Este documento e o resultado de uma revisao arquitetural profunda do projeto oute.me, cobrindo todo o codebase: monorepo structure, SvelteKit BFF, FastAPI AI service, pipeline CrewAI de 6 agentes, Interview Engine com SSE, vector store pgvector, e infraestrutura GCP.

A revisao foi solicitada pelo Tech Lead para validar decisoes arquiteturais existentes (ADR-01 a ADR-11), identificar riscos de implementacao, e propor ajustes antes de avancar para as fases 3-5 do projeto.

O oute.me opera em 3 fases: Interview (coleta de requisitos via chat conversacional com IA) -> Estimate (pipeline batch de 6 agentes CrewAI que gera estimativa) -> Project (aprovacao e gestao). A arquitetura e fundamentalmente solida, mas a implementacao atual tem gaps criticos que podem comprometer a confiabilidade do produto.

# 2. Veredicto Geral

Arquitetura: A macro-arquitetura esta bem desenhada. A separacao SvelteKit BFF + FastAPI AI, a escolha de pgvector (evitando Qdrant), o uso de ADC para Vertex AI, e o flow Interview->Estimate->Project sao decisoes acertadas que refletem maturidade tecnica.

Implementacao: A implementacao tem qualidade acima da media para um projeto em fase inicial, com boas praticas como Pydantic models com auto-correcao, 3-tier retry no parsing de JSON, heartbeat/stale detection para jobs, e partial rerun. Porem, ha 3 bugs criticos que precisam ser corrigidos ANTES de ir para producao.

Pipeline CrewAI: A orquestracao dos 6 agentes e conceitualmente correta, mas a execucao sofre com o modelo LLM escolhido (Flash Lite para tarefas que exigem raciocinio) e com a contaminacao do RAG pela propria entrevista.

Abaixo, classifico cada finding por severidade e proponho correcoes concretas com nivel de esforco estimado.

# 3. Matriz de Findings

| ID | Finding | Severidade | Componente | Descricao |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | RAG Analyst busca dados da PROPRIA entrevista | CRITICAL | Pipeline CrewAI | embed_interview_data() embeda dados da entrevista atual ANTES do pipeline. O VectorSearchTool nao filtra source_id, entao o RAG Analyst pode encontrar dados do proprio projeto como 'projetos similares'. Isso contamina completamente a calibracao de custos. |
| F-02 | State Analysis sem ground truth deterministica | CRITICAL | Interview Engine | O calculo de maturity depende inteiramente de um LLM inferir answered_delta. Nao ha validacao deterministica. O LLM pode alucinar progresso (inflar maturity) ou ignorar respostas validas (travar maturity). Isso e a FUNDACAO do produto. |
| F-03 | Race condition no Redis StateBackend | CRITICAL | State Backend | update_job() e update_agent_steps() fazem GET + modify + SET sem transacao atomica. Heartbeat e step updates concorrentes podem sobrescrever dados. Deveria usar MULTI/EXEC ou Lua scripts. |
| F-04 | Cloud Tasks payload pode exceder 1MB | WARNING | Estimate Pipeline | interview_state + conversation_summary + documents_context sao serializados inteiros no payload Cloud Tasks. Entrevistas longas com documentos extensos podem exceder o limite de 1MB. |
| F-05 | Sem idempotencia no /estimate/execute | WARNING | Estimate Pipeline | Cloud Tasks pode fazer retry. Se o pipeline rodar 2x para o mesmo job_id, cria vetores duplicados e sobrescreve resultados. Falta um guard de idempotencia. |
| F-06 | calculate_maturity duplicado em prompts.py | WARNING | Interview Engine | prompts.py tem _calculate_maturity_inline() que e uma copia manual de calculate_maturity(). Qualquer mudanca nos pesos ou logica precisa ser refletida nos dois locais. Bug silencioso esperando acontecer. |
| F-07 | Token counting usa word count, nao tokens | WARNING | Interview Engine | tokens_used += len(chunk.split()) conta palavras, nao tokens. Metrica enganosa para monitoramento e billing futuro. |
| F-08 | ThreadPoolExecutor max_workers=2 | WARNING | Estimate Pipeline | Maximo de 2 pipelines concorrentes. Em producao com multiplos usuarios, isso e um gargalo. Cloud Tasks mitiga parcialmente, mas o handler tambem usa o mesmo executor. |
| F-09 | Gemini Flash Lite para TODOS os agentes | WARNING | Pipeline CrewAI | O cost_specialist precisa de raciocinio matematico preciso (COCOMO II, cenarios financeiros). O reviewer precisa de validacao logica complexa. Flash Lite e otimizado para velocidade, nao raciocinio. Resultado: 3-tier retry existe justamente porque os agentes erram o JSON com frequencia. |
| F-10 | Sem circuit breaker nos LLM calls | WARNING | Pipeline CrewAI | Se Vertex AI estiver degradado, 6 agentes vao dar timeout um a um (90s cada = 540s potenciais). O timeout de 300s no pipeline salva, mas nao ha fail-fast quando o servico esta claramente down. |
| F-11 | Partial rerun ecoa JSON como task description | INFO | Pipeline CrewAI | A tecnica de echo e inteligente, mas o agente pode 'interpretar' o JSON ao inves de retorna-lo verbatim, consumindo tokens desnecessarios e arriscando mutacao do output original. |
| F-12 | IVFFlat index sem mecanismo de REINDEX | INFO | Vector Store | O codigo menciona em comentarios que IVFFlat precisa de REINDEX apos ~1000 vetores, mas nao ha mecanismo automatizado. Degradacao silenciosa de qualidade de busca. |
| F-13 | asyncio.get_event_loop() deprecated | INFO | Estimate Runner | estimate_runner.py usa asyncio.get_event_loop() que e deprecated desde Python 3.10. Deveria usar asyncio.get_running_loop(). |
| F-14 | Rate limiting por IP, nao por usuario | INFO | FastAPI Middleware | Um usuario autenticado pode contornar rate limiting mudando de IP. Para endpoints de estimativa (que consomem LLM), deveria haver rate limiting por user_id. |

# 4. Analise Detalhada dos Findings Criticos

## F-01: RAG Analyst Busca Dados da Propria Entrevista

Severidade: CRITICAL | Componente: Pipeline CrewAI + Vector Store

### Problema

No estimate_runner.py (linha 117-126), embed_interview_data() e chamado ANTES do pipeline CrewAI rodar. Isso embeda o conversation_summary, interview_responses e documents da entrevista atual como vetores em ai.knowledge_vectors.

Em seguida, quando o RAG Analyst (agente 2) executa VectorSearchTool.search_similar(), a funcao em vector_store.py nao tem NENHUM filtro para excluir vetores do source_id atual. Resultado: o agente pode encontrar dados do proprio projeto como 'projetos similares', contaminando toda a calibracao de custos dos agentes 3, 4 e 5.

### Impacto

- O Cost Specialist pode ancorar precos nos dados do proprio projeto ao inves de projetos historicos reais

- A estimativa perde a fundamentacao comparativa, que e o diferencial do produto

- Em uma base com poucos vetores (inicio de vida), a contaminacao e quase certa

### Correcao Proposta

Adicionar parametro exclude_source_id em search_similar() e filtra-lo na query SQL:

- vector_store.py: WHERE source_id != $3::uuid na query de search_similar

- tools.py: VectorSearchTool precisa receber interview_id no construtor e passa-lo a search_similar

- estimate_crew.py: passar interview_id ao criar VectorSearchTool

Esforco: ~2h | Risco de regressao: BAIXO

## F-02: State Analysis Sem Ground Truth

Severidade: CRITICAL | Componente: Interview Engine

### Problema

O sistema de maturity scoring depende INTEIRAMENTE de uma chamada LLM (state_analyzer.py) que analisa cada turno de conversa e retorna answered_delta. Nao ha validacao deterministica dos incrementos. O LLM pode:

- Alucinar progresso: inflar answered_delta sem resposta real do usuario, atingindo 70% prematuramente

- Ignorar respostas validas: manter answered_delta=0 mesmo com resposta substancial, travando o usuario

- Ser inconsistente: o mesmo tipo de resposta gerar deltas diferentes entre entrevistas

Isso e a FUNDACAO do produto. Se maturity e errada, o usuario recebe estimativa com dados insuficientes ou fica preso sem poder avancar.

### Impacto

- Experiencia de usuario imprevisivel: mesma conversa pode dar maturity diferentes

- Estimativas geradas com dados insuficientes (se maturity inflada)

- Usuarios frustrados que 'nao conseguem chegar a 70%' (se maturity subcontada)

### Correcao Proposta (Multi-camada)

- Camada 1 (Quick Win): Clamp de sanidade. Se answered_delta > 2 para qualquer dominio em um unico turno, rejeitar e usar delta=1. Se total de deltas em um turno > 3, rejeitar analise e manter state anterior.

- Camada 2 (Medio Prazo): Dual-pass analysis. Rodar analyze_json() duas vezes com temperature diferentes (0.0 e 0.3) e aceitar apenas os incrementos onde ambos concordam.

- Camada 3 (Longo Prazo): Extrator de evidencia. Exigir que o LLM cite o trecho exato da resposta do usuario que justifica cada answered_delta > 0. Validar que o trecho existe no user_message original.

Esforco: Camada 1: ~3h | Camada 2: ~6h | Camada 3: ~2 dias

## F-03: Race Condition no Redis StateBackend

Severidade: CRITICAL | Componente: State Backend

### Problema

Em state.py, tanto update_job() (linha 66-77) quanto update_agent_steps() (linha 79-88) seguem o padrao GET->modify->SET sem atomicidade. Durante a execucao do pipeline, existem duas fontes de escrita concorrente:

- Heartbeat loop: atualiza updated_at a cada 60s via update_job('running')

- Task callback: atualiza _agent_steps via update_agent_steps() apos cada agente concluir

Se ambos executam quase simultaneamente, um pode sobrescrever as mudancas do outro. Cenario concreto: heartbeat faz GET, task callback faz GET (mesmos dados), callback faz SET com steps atualizados, heartbeat faz SET sem os steps -> steps perdidos.

### Correcao Proposta

- Redis: usar pipeline.watch() + MULTI/EXEC para transacoes otimistas, OU usar Lua script para atomic read-modify-write

- PostgreSQL: ja e atomico via UPDATE SET ... (nao faz GET+SET), mas o COALESCE em update_agent_steps pode ter edge case se result for NULL e update_job for chamado simultaneamente

Esforco: ~4h | Risco de regressao: MEDIO

# 5. Analise dos Warnings

## F-04: Cloud Tasks Payload Limit

Cloud Tasks tem limite de 1MB por payload. O campo documents_context pode crescer significativamente (10.000 chars por documento, multiplos documentos). Proposta: armazenar payload no Redis/PostgreSQL e passar apenas o job_id no Cloud Tasks, fazendo o handler ler os dados do backend.

Esforco: ~3h

## F-05: Sem Idempotencia no /estimate/execute

Adicionar guard no inicio de run_pipeline(): se job_id ja esta 'running' ou 'done', retornar early sem re-executar. Isso previne duplicacao de vetores e resultados inconsistentes em caso de retry do Cloud Tasks.

Esforco: ~1h

## F-06: calculate_maturity Duplicado

prompts.py tem _calculate_maturity_inline() que duplica a logica de models/interview.py:calculate_maturity(). Solucao: eliminar a copia e importar a funcao canonica. Se houver preocupacao com circular imports, mover calculate_maturity para um modulo utilitario separado.

Esforco: ~30min

## F-07: Token Counting Incorreto

interviewer.py usa len(chunk.split()) que conta palavras, nao tokens. Para Gemini, a razao media e ~1.3 tokens/palavra. Solucao: usar vertexai.language_models.TextGenerationModel.count_tokens() ou simplesmente multiplicar words por 1.3 como heuristica. O token count preciso vem no response metadata do Vertex AI SDK.

Esforco: ~2h

## F-08: ThreadPoolExecutor Limitado

max_workers=2 limita concorrencia de pipelines. Em Cloud Run com Cloud Tasks, cada instancia so processa 2 jobs simultaneamente. Proposta: aumentar para max_workers=4 (ainda conservador para 2Gi de RAM) e configurar Cloud Run concurrency=4 para alinhar.

Esforco: ~30min

## F-09: Flash Lite para Todos os Agentes

O cost_specialist e o reviewer precisam de mais capacidade de raciocinio. O 3-tier retry com LLM reformat (estimate_crew.py linhas 304-339) existe justamente porque Flash Lite frequentemente retorna JSON malformado. Proposta:

- Agentes 1, 2, 6 (consolidacao, RAG, knowledge): manter Flash Lite (tarefas simples)

- Agentes 3, 4 (arquiteto, custos): usar gemini-2.5-flash (full, nao lite)

- Agente 5 (reviewer): usar gemini-2.5-flash com temperature=0.0 (precisa de consistencia matematica)

Isso adiciona ~R$0.01-0.03 por estimativa mas reduz drasticamente as falhas de parse e melhora a qualidade.

Esforco: ~2h (ja existe infra de llm_model por agente via agent_config)

## F-10: Sem Circuit Breaker

Se o primeiro agente falha com timeout, os 5 restantes vao tentar e falhar tambem. Proposta: apos 2 falhas consecutivas de timeout, abortar o pipeline imediatamente com erro explicito 'Vertex AI indisponivel'. Isso economiza 4x90s de espera inutil.

Esforco: ~3h

# 6. O Que Esta Bem Feito

Nao seria justo apontar apenas problemas. Varias decisoes e implementacoes sao de alta qualidade:

| Aspecto | Por Que e Bom |
| --- | --- |
| BFF Pattern | SvelteKit como unico ponto de acesso ao DB e proxy autenticado para FastAPI. Elimina toda uma classe de vulnerabilidades e simplifica auth. |
| Pydantic Auto-Correcao | CostScenario._fix_total_cost() corrige automaticamente desvios >5% no calculo de custo. ValidationResult._auto_consistency() seta is_consistent=False se ha issues criticas. Isso e defesa em profundidade elegante. |
| 3-Tier Retry Parse | JSON direto -> regex extraction -> LLM reformat. Cada tier aumenta o custo mas salva outputs que seriam perdidos. A taxa de sucesso agregada deve ser >95%. |
| Heartbeat + Stale Detection | Pipeline atualiza updated_at a cada 60s. Jobs parados >480s sao marcados como failed. Previne jobs orfaos de bloquear o sistema. |
| Partial Rerun | Capacidade de re-executar o pipeline a partir de um agente especifico reusando outputs anteriores. Reduz custo e tempo de debugging. |
| Knowledge Feedback Loop | O agente 6 (Knowledge Manager) embeda o resultado da estimativa para que futuras estimativas possam usa-lo como referencia. O sistema fica mais inteligente com o uso. |
| Interview Stage Guidance | O prompt do entrevistador se adapta ao estagio da entrevista (exploratorio -> aprofundamento -> confirmacao). Vital alerts destacam dominios faltantes. UX conversacional bem pensada. |
| SSE Event Contract | Ordem de eventos deterministica: message_chunk -> done -> state_update. Done emitido ANTES da analise de state, garantindo que o usuario ve a resposta imediatamente. |
| Fallback Strategy | Redis->PostgreSQL para state, Cloud Tasks->asyncio para jobs, Document AI->PyMuPDF para PDFs, GCS->local para storage. Toda dependencia tem fallback. |
| Schema Design | Separacao em schemas (public, ai, audit), JSONB para interview state, audit log imutavel, 18 migrations bem sequenciadas. Modelagem madura. |

# 7. Trade-off Analysis: CrewAI vs Alternativas

O uso do CrewAI 1.10.1 e uma decisao que merece analise especifica, pois impacta todo o pipeline de estimativa.

## Opcao A: Manter CrewAI (Atual)

### Pros

- Framework maduro para orquestracao multi-agente sequencial

- Task callback nativo para tracking de progresso

- Output Pydantic integrado

- Comunidade e documentacao crescentes

### Contras

- Process.sequential nao permite paralelismo (agentes 1+2 poderiam rodar em paralelo?)

- Overhead de framework: cada agente faz meta-prompting interno que consome tokens extras

- Tool execution e sincrona (tools.py usa workaround com asyncio.run)

- Dependencia pesada: crewai + litellm + langchain

## Opcao B: Orquestracao Propria (Vertex AI SDK direto)

### Pros

- Controle total sobre prompts, retries, e paralelismo

- Elimina overhead de meta-prompting (~20-30% menos tokens)

- Async nativo com Vertex AI SDK

- Menos dependencias (remove crewai + litellm)

### Contras

- Mais codigo para manter (orquestracao, tool dispatch, output parsing)

- Perde features 'gratis' do CrewAI (task delegation, memory)

- Esforco de migracao: ~2-3 semanas

## Recomendacao

MANTER CrewAI por agora. O overhead do framework e aceitavel no contexto batch (90-130s), e a equipe ja investiu em integracao. A migracao so vale a pena se:

- O pipeline precisar de paralelismo real (agentes independentes rodando simultaneamente)

- O custo de tokens se tornar significativo em escala (>1000 estimativas/mes)

- CrewAI introduzir breaking changes que forcam rewrite

Para o curto prazo, os problemas identificados (F-01, F-09, F-10) sao resolviveis dentro do CrewAI.

# 8. Consequencias das Correcoes Propostas

### O que fica mais facil

- Estimativas mais confiaveis com RAG limpo (F-01) e modelo adequado (F-09)

- Maturity scoring previsivel com validacao em camadas (F-02)

- Zero dados perdidos com atomicidade no state backend (F-03)

- Pipeline resiliente com idempotencia (F-05) e circuit breaker (F-10)

### O que fica mais dificil

- Complexidade marginal no VectorSearchTool (parametro extra de exclusao)

- Dual-pass analysis adiciona ~2s de latencia na analise de state

- Modelos diferentes por agente exigem teste de integracao mais cuidadoso

### O que precisa ser revisitado

- Apos ~500 estimativas: avaliar qualidade do RAG com metricas de relevance_score

- Apos fase 5 (producao): load test do pipeline com >10 estimativas concorrentes

- Trimestralmente: revisar se CrewAI ainda e a melhor escolha vs orquestracao propria

# 9. Action Plan Priorizado

Organizado por impacto vs esforco. Sprint recomendado: 2 semanas.

## Sprint 1 (Semana 1): Fixes Criticos

| # | Acao | Finding | Esforco | Assignee |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adicionar exclude_source_id no VectorSearchTool | F-01 | 2h | Backend |
| 2 | Implementar clamp de sanidade no state_analyzer | F-02 | 3h | Backend |
| 3 | Atomicidade Redis com MULTI/EXEC ou Lua | F-03 | 4h | Backend |
| 4 | Guard de idempotencia no /estimate/execute | F-05 | 1h | Backend |
| 5 | Eliminar _calculate_maturity_inline duplicado | F-06 | 30min | Backend |

## Sprint 2 (Semana 2): Qualidade e Resiliencia

| # | Acao | Finding | Esforco | Assignee |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Diferenciar LLM model por agente (Flash vs Flash Lite) | F-09 | 2h | Backend |
| 7 | Implementar circuit breaker no pipeline | F-10 | 3h | Backend |
| 8 | Mover payload para backend (evitar limite Cloud Tasks) | F-04 | 3h | Backend |
| 9 | Corrigir token counting no interviewer | F-07 | 2h | Backend |
| 10 | Aumentar ThreadPoolExecutor para 4 workers | F-08 | 30min | Backend |

## Backlog (Pos-Sprint)

- F-02 Camada 2: Dual-pass analysis para state_analyzer (~6h)

- F-11: Avaliar se partial rerun precisa de output caching ao inves de echo (~4h)

- F-12: Scheduled job para REINDEX do IVFFlat index (~2h)

- F-13: Substituir asyncio.get_event_loop() por get_running_loop() (~30min)

- F-14: Rate limiting por user_id nos endpoints de estimativa (~4h)

- F-02 Camada 3: Extrator de evidencia com citacao no state_analyzer (~2 dias)

# 10. Metricas de Sucesso

Apos implementacao das correcoes, monitorar:

- RAG Relevance Score: media de similarity nos resultados do VectorSearchTool deve ser >0.60 (sem auto-contaminacao)

- Parse Success Rate: % de agentes que retornam JSON valido na 1a tentativa (target: >80%, atual estimado: ~60%)

- Maturity Consistency: desvio padrao de maturity entre entrevistas com inputs similares (target: <0.05)

- Pipeline Duration P95: <150s (atual: 90-130s, nao deve piorar com Flash nos agentes 3-5)

- State Update Latency: tempo entre done event e state_update event (target: <3s)

- Zero Knowledge Vector Duplicates: validar que nao ha vetores duplicados por interview_id + source_type