oute.me

Architecture Design Document

Versão 1.0  ·  15 de março de 2026

Autor: Renato Bardi

Repositório: github.com/renatobardi/oute.me

GCP Project: oute-488706

# 1. Sumário Executivo

O oute.me é uma plataforma SaaS de estimativa de projetos de software com IA. Seu fluxo central é composto por três fases encadeadas: Interview → Estimate → Project. O sistema conduz o usuário por uma entrevista conversacional estruturada para coletar requisitos, processa esses dados com uma pipeline de seis agentes IA para gerar uma estimativa detalhada, e então gerencia o projeto resultante.

Este documento descreve as decisões arquiteturais, esquema de dados, contratos de API, design dos agentes, infraestrutura GCP e plano de implementação do monorepo oute.me.

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Repositório | github.com/renatobardi/oute.me |
| Stack principal | SvelteKit 5 (web) + FastAPI (AI) + PostgreSQL 16 + pgvector + Redis |
| LLM | Gemini 2.5 Flash-Lite (chat e batch) |
| Embedding | Gemini text-embedding-004 (768 dims) via pgvector |
| Infra | GCP-only: Cloud Run + Cloud SQL + Memorystore + GCS (projeto oute-488706) |
| Domínios | oute.me (GCP DNS) · oute.pro (DNS externo → 301 redirect para oute.me) |
| CI/CD | GitHub Actions + Workload Identity Federation (sem SA key files) |
| Ambientes | dev (Cloud Run scale-to-zero, ~$0/mês) + prod (~$10–15/mês) |

# 2. Visão Geral do Sistema

## 2.1 O Problema

Estimar projetos de software é difícil, inconsistente e consome tempo. Equipes técnicas carecem de um processo estruturado para elicitar requisitos, validar completude e traduzir informações ambíguas em estimativas de custo, prazo e risco confiáveis.

## 2.2 A Solução — Máquina de Estados em Três Fases

O oute.me guia o usuário por uma máquina de estados com três fases:

| Fase | Trigger | O que acontece |
| --- | --- | --- |
| Interview | Nova entrevista criada | Agente Entrevistador coleta requisitos via chat (Gemini SDK, SSE). Mantém estado JSONB com domínios, respostas e maturity score. |
| Estimate | Maturity ≥ 0.7 + aprovação | Pipeline CrewAI de 6 agentes executa em background (90–130s). Gera estimativa, cronograma, riscos e cenários de custo. |
| Project | Estimativa aprovada | Projeto criado com backlog estruturado, milestones e métricas de acompanhamento. Gestão ativa do projeto. |

## 2.3 Estrutura do Monorepo

oute.me/

├── apps/

│   ├── web/           # SvelteKit 5 — BFF + frontend (porta 5173 dev)

│   └── ai/            # FastAPI — serviço de IA (porta 8000 dev)

├── packages/

│   └── ui/            # Design System @oute/ui (componentes Svelte)

├── database/

│   └── migrations/    # SQL migrations numeradas (001–NNN)

├── docs/

│   ├── adr/           # Architecture Decision Records

│   └── architecture/  # Diagramas e fluxos

├── infra/

│   └── gcp/           # Scripts e configs GCP

├── package.json       # pnpm workspaces root

└── turbo.json         # Turborepo pipeline

## 2.4 Fluxo de Dados Simplificado

Browser → SvelteKit BFF (auth + session + proxy) → FastAPI AI service (agentes + LLM)

SvelteKit é o único componente com acesso direto ao PostgreSQL. O serviço AI acessa o banco para leitura de vetores e escrita de resultados de estimativa, mas não para autenticação ou sessão.

# 3. Architecture Decision Records (ADRs)

ADR-01 — SvelteKit como BFF Único   [ACCEPTED]

Contexto:

O sistema precisa de autenticação, acesso ao banco, proxy para o serviço de IA e serving do frontend. A alternativa era separar o frontend (CDN estático) do BFF (API Node).

Decisão:

SvelteKit serve como Backend-For-Frontend único: autentica via Firebase Admin SDK, acessa o PostgreSQL diretamente (sem ORM extra), e faz proxy SSE para o serviço FastAPI.

Justificativa:

Uma única aplicação com menos latência de rede, deployment simplificado, e o modelo de load de dados de SvelteKit (+page.server.ts) reduz round-trips. O trade-off é menor separação de concerns — aceitável para o tamanho atual do time.

Consequências:

Cloud Run oute-web serve tanto o HTML/JS quanto as API routes. Escalonamento independente do serviço AI. SSE passa pelo proxy sem buffering (streaming direto).

ADR-02 — FastAPI para o Serviço de IA   [ACCEPTED]

Contexto:

O serviço de IA precisa suportar dois modos operacionais radicalmente diferentes: conversacional (SSE, baixa latência, turn-by-turn) e batch (CrewAI pipeline, 90–130s).

Decisão:

FastAPI com asyncio nativo. Modo conversacional usa Gemini SDK diretamente com streaming. Modo batch usa CrewAI v1.10.1 como orquestrador dos 6 agentes com estado mantido em Redis (ou PostgreSQL fallback).

Justificativa:

FastAPI é o padrão de facto para serviços Python async. CrewAI é usado apenas para o batch pipeline onde seu overhead de orquestração é irrelevante (job de 2 minutos). O chat não usa CrewAI — usa Gemini SDK diretamente para latência mínima.

Consequências:

Dois endpoints bem definidos: POST /chat/message (SSE) e POST /estimate/run (background job). Separação clara evita que a complexidade do CrewAI vaze para o chat.

ADR-03 — Gemini text-embedding-004 + pgvector (sem Qdrant)   [ACCEPTED]

Contexto:

O sistema precisa de busca semântica para o agente Pesquisador (histórico de estimativas similares). A opção original usava Qdrant como vector store separado.

Decisão:

Gemini text-embedding-004 (768 dimensões) para embeddings. pgvector como extensão do PostgreSQL existente. Zero serviços adicionais.

Justificativa:

Elimina um serviço inteiro (Qdrant ~$50/mês em cloud). O PostgreSQL já é o banco principal — adicionar pgvector é apenas uma extensão. Para o volume esperado (< 100k vetores), IVFFlat com 100 lists tem performance adequada.

Consequências:

Dependência do Gemini API para embeddings (latência de rede). Mitigado por batch embedding no momento de ingestão, não em query time.

ADR-04 — Redis com Fallback para PostgreSQL   [ACCEPTED]

Contexto:

O estado de jobs de estimativa (CrewAI) precisa ser compartilhado entre o worker e as queries de status. Redis é ideal, mas adiciona $35/mês no ambiente de dev.

Decisão:

REDIS_URL é opcional. Se ausente, o sistema usa PostgresStateBackend — uma tabela ai.job_state com polling. Em produção, Memorystore BASIC 1GB serve como Redis.

Justificativa:

Dev ganha zero custo (PG fallback + scale-to-zero = ~$0/mês). Prod ganha performance adequada com Redis real. A interface StateBackend abstrai o detalhe de implementação.

Consequências:

PostgresStateBackend tem maior latência de polling (1s interval). Aceitável em dev onde não há SLA de resposta.

ADR-05 — Firebase Auth   [ACCEPTED]

Contexto:

O sistema precisa de autenticação robusta com suporte a OAuth providers (Google, GitHub) sem gerenciar credenciais. A alternativa era Auth.js ou Supabase Auth.

Decisão:

Firebase Auth no cliente (SDK JS) + Admin SDK no SvelteKit para validação de tokens. Works com qualquer provider de infraestrutura.

Justificativa:

Firebase Auth é gratuito até 50k MAU, tem SDKs maduros para SvelteKit, e não exige infraestrutura própria. O token JWT é validado server-side via Admin SDK — sem chamadas de rede para Firebase em cada request.

Consequências:

Lock-in no Firebase para auth. Mitigado pelo fato de que a lógica de negócio não depende de Firebase — apenas a camada de autenticação.

ADR-06 — GCP-Only, sem VM, sem Docker Compose   [ACCEPTED]

Contexto:

A decisão original previa deploy em VM com Docker Compose. O time não quer manter infraestrutura de VM nem ambiente local obrigatório.

Decisão:

Cloud Run para ambos os apps (oute-web, oute-ai). Cloud SQL para banco. Memorystore para Redis em produção. GCS para storage. Sem VM, sem Docker Compose em produção ou dev.

Justificativa:

Cloud Run com scale-to-zero elimina custo de VM idle. Managed services (Cloud SQL, Memorystore) eliminam overhead operacional. Dev environment no GCP (min-instances=0) tem custo próximo a zero.

Consequências:

Ambiente de desenvolvimento é o GCP dev. Opcional: Cloud SQL Auth Proxy para desenvolvedores que preferem rodar apps localmente apontando para o banco dev.

ADR-07 — pnpm Workspaces + Turborepo   [ACCEPTED]

Contexto:

Monorepo com dois apps (SvelteKit + FastAPI) e um package compartilhado (design system). Ferramentas de monorepo são necessárias para builds incrementais e scripts coordenados.

Decisão:

pnpm workspaces para gerenciamento de dependências. Turborepo para orquestração de tasks (lint, build, test) com cache remoto. Estrutura apps/ + packages/ + database/.

Justificativa:

pnpm é mais eficiente em disco que npm/yarn para monorepos. Turborepo tem cache inteligente — builds repetidos são instantâneos. A estrutura padronizada facilita onboarding.

Consequências:

Python (apps/ai) não participa do workspace pnpm — gerenciado por uv independentemente. Turborepo apenas orquestra os scripts da raiz.

ADR-08 — Dual Domain: oute.me + oute.pro   [ACCEPTED]

Contexto:

O produto tem dois domínios: oute.me (principal, DNS gerenciado pelo GCP) e oute.pro (DNS em provedor externo). Ambos devem servir a mesma aplicação.

Decisão:

oute.me: domain mapping no Cloud Run com GCP gerenciando DNS e TLS. oute.pro: CNAME manual para ghs.googlehosted.com no provedor externo, TLS gerenciado pelo GCP, e redirect 301 para oute.me via hooks.server.ts.

Justificativa:

Canonical URL é sempre oute.me. O redirect 301 no SvelteKit é trivial (verificação de header host) e evita duplicação de conteúdo para SEO.

Consequências:

O oute.pro requer configuração manual de DNS (CNAME) no provedor externo. Os registros DNS são obtidos via gcloud run domain-mappings describe.

# 4. Esquema de Banco de Dados

Banco: PostgreSQL 16 com extensões pgvector e uuid-ossp. Instância única no Cloud SQL com dois databases: oute_develop e oute_production.

## 4.1 Schemas

| Schema | Propósito |
| --- | --- |
| public | Tabelas de domínio: users, interviews, estimates, projects |
| ai | knowledge_vectors (pgvector), job_state (Redis fallback), document_chunks |
| audit | event_log — trilha de auditoria imutável |

## 4.2 Tabelas Principais

### public.users

CREATE TABLE public.users (

id            uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

firebase_uid  text UNIQUE NOT NULL,

email         text UNIQUE NOT NULL,

display_name  text,

plan          text NOT NULL DEFAULT 'free', -- free | pro | enterprise

created_at    timestamptz DEFAULT now(),

updated_at    timestamptz DEFAULT now()

);

### public.interviews

CREATE TABLE public.interviews (

id            uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

user_id       uuid NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,

title         text,

status        text NOT NULL DEFAULT 'active', -- active | ready | estimating | estimated | archived

state         jsonb NOT NULL DEFAULT '{}'::jsonb,  -- estado completo da entrevista

maturity      numeric(4,3) DEFAULT 0,             -- 0.000 a 1.000

created_at    timestamptz DEFAULT now(),

updated_at    timestamptz DEFAULT now()

);

### Estado JSONB da Entrevista (interviews.state)

O campo state armazena o estado completo da máquina de estados da entrevista:

{

"project_type": "new",

"setup_confirmed": false,

"domains": {

"scope":        { "answered": 3, "total": 8, "vital_answered": true },

"timeline":     { "answered": 2, "total": 5, "vital_answered": false },

"budget":       { "answered": 1, "total": 4, "vital_answered": false },

"integrations": { "answered": 0, "total": 6, "vital_answered": false },

"tech_stack":   { "answered": 2, "total": 5, "vital_answered": true }

},

"responses": {

"q_scope_001": { "value": "...", "source": "user", "confirmed": true }

},

"open_questions": ["q_budget_001"],

"documents_processed": ["doc-uuid-1"],

"conversation_summary": "...",

"last_questions_asked": ["q_scope_003"]

}

### Maturity Score (Cálculo)

O score de maturidade é um valor entre 0 e 1 calculado como média ponderada dos domínios:

| Domínio | Peso | Critério de saturação |
| --- | --- | --- |
| scope | 30% | vital_answered = true + answered ≥ 6 |
| timeline | 20% | vital_answered = true + answered ≥ 3 |
| budget | 20% | vital_answered = true + answered ≥ 2 |
| integrations | 15% | answered ≥ 2 (vital opcional) |
| tech_stack | 15% | vital_answered = true + answered ≥ 2 |

Threshold para iniciar estimativa: maturity ≥ 0.70 + aprovação explícita do usuário.

### public.estimates

CREATE TABLE public.estimates (

id              uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

interview_id    uuid NOT NULL REFERENCES interviews(id) ON DELETE CASCADE,

user_id         uuid NOT NULL REFERENCES users(id),

status          text NOT NULL DEFAULT 'pending', -- pending | running | done | failed

job_id          text UNIQUE,  -- Redis / PG job key

result          jsonb,        -- output completo dos 6 agentes

approved_at     timestamptz,

created_at      timestamptz DEFAULT now(),

updated_at      timestamptz DEFAULT now()

);

### ai.knowledge_vectors (pgvector)

CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS vector;

CREATE TABLE ai.knowledge_vectors (

id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

source_type text NOT NULL,  -- 'estimate' | 'document' | 'pattern'

source_id   uuid NOT NULL,

content     text NOT NULL,

embedding   vector(768),    -- Gemini text-embedding-004

metadata    jsonb,

created_at  timestamptz DEFAULT now()

);

CREATE INDEX ON ai.knowledge_vectors

USING ivfflat (embedding vector_cosine_ops) WITH (lists = 100);

### ai.job_state (Redis fallback)

CREATE TABLE ai.job_state (

job_id      text PRIMARY KEY,

status      text NOT NULL, -- pending | running | done | failed

payload     jsonb,

result      jsonb,

expires_at  timestamptz NOT NULL,

created_at  timestamptz DEFAULT now(),

updated_at  timestamptz DEFAULT now()

);

# 5. Contrato de API

## 5.1 SvelteKit BFF — API Routes

Base URL: https://oute.me (prod) / https://oute-web-dev.[region].run.app (dev)

Autenticação: Bearer token Firebase JWT no header Authorization.

| Método | Rota | Descrição |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/interviews | Lista entrevistas do usuário autenticado |
| POST | /api/interviews | Cria nova entrevista. Retorna { id, status, state } |
| GET | /api/interviews/[id] | Detalhe da entrevista com state completo |
| PATCH | /api/interviews/[id] | Atualiza título ou status |
| DELETE | /api/interviews/[id] | Arquiva a entrevista (soft delete) |
| POST | /api/chat/[id]/message | Envia mensagem; retorna SSE stream com resposta do Entrevistador |
| POST | /api/chat/[id]/upload | Upload de documento (PDF/DOCX/XLSX/PPTX/img). Max 20MB. |
| POST | /api/estimates | Inicia pipeline de estimativa. Requer maturity ≥ 0.70 |
| GET | /api/estimates/[id] | Status e resultado da estimativa |
| POST | /api/estimates/[id]/approve | Aprova estimativa e cria project |
| GET | /api/projects | Lista projetos do usuário |
| GET | /api/projects/[id] | Detalhe do projeto com milestones e backlog |

## 5.2 SSE — Streaming do Chat

O endpoint POST /api/chat/[id]/message retorna uma stream SSE. O SvelteKit faz proxy direto da resposta do FastAPI para o browser sem buffering.

// Formato dos eventos SSE

event: message_chunk

data: {"text": "Entendi, você quer...", "interview_id": "uuid"}

event: state_update

data: {"maturity": 0.45, "domains": {...}, "open_questions": [...]}

event: done

data: {"message_id": "uuid", "tokens_used": 312}

## 5.3 FastAPI AI Service — Endpoints Internos

Base URL interno (Cloud Run VPC): não exposto publicamente. Acesso apenas via SvelteKit BFF.

| Método | Rota | Descrição |
| --- | --- | --- |
| POST | /chat/message | Recebe mensagem + estado atual, retorna SSE com resposta do Entrevistador + novo state |
| POST | /chat/process-document | Processa documento enviado; retorna campos extraídos + atualização de state |
| POST | /estimate/run | Inicia CrewAI pipeline em background. Retorna { job_id } |
| GET | /estimate/status/[job_id] | Status do job: pending ¦ running ¦ done ¦ failed |
| GET | /estimate/result/[job_id] | Resultado completo quando status=done |
| GET | /health | { status, version, env } |
| GET | /health/services | { postgres, redis, gemini } |

# 6. Arquitetura dos Agentes IA

## 6.1 Agente Entrevistador (Modo Conversacional)

O Entrevistador NÃO usa CrewAI. É uma conversa direta com o Gemini SDK com system prompt estruturado e state machine explícita.

- Modelo: Gemini 2.5 Flash-Lite (baixa latência)

- Protocolo: SSE turn-by-turn (sem batching)

- Estado: mantido no banco (interviews.state JSONB) — não na sessão

- System prompt: define os 5 domínios, perguntas vitais por domínio, e regras de progressão

- A cada turno: o agente recebe state atual + histórico resumido + nova mensagem do usuário

- A cada turno: atualiza domains, responses, maturity, open_questions no state

### Domínios e Perguntas Vitais

| Domínio | Vital | Exemplos de perguntas |
| --- | --- | --- |
| scope | Sim | Qual o objetivo principal do projeto? Quais funcionalidades são obrigatórias para o MVP? |
| timeline | Sim | Quando precisa estar em produção? Há datas regulatórias ou contratuais? |
| budget | Sim | Qual a faixa de investimento prevista? Há aprovação por etapas? |
| integrations | Não | O sistema precisa se integrar com ERPs, APIs externas, legados? |
| tech_stack | Sim | Há restrições tecnológicas? Qual a expertise do time atual? |

## 6.2 Pipeline CrewAI de Estimativa (Modo Batch)

Executado apenas quando maturity ≥ 0.70 e o usuário aprova. Pipeline sequencial de 6 agentes, duração estimada de 90–130 segundos.

| # | Agente | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| 1 | Entrevistador de Arquitetura | Consolida dados da entrevista. Extrai requisitos técnicos estruturados. Input: interviews.state completo. |
| 2 | Analista de Pesquisa com RAG | Busca estimativas similares no histórico via pgvector (cosine similarity). Identifica padrões de custo e risco. |
| 3 | Arquiteto de Software | Propõe arquitetura técnica, stack recomendada, pontos de risco arquitetural e cronograma de alto nível. |
| 4 | Especialista em Custos | Gera três cenários financeiros (otimista, realista, conservador) com breakdown por fase. |
| 5 | Revisor e Apresentador | Valida consistência entre os outputs anteriores. Gera sumário executivo em formato apresentável. |
| 6 | Gestor de Conhecimento | Embeda a estimativa no pgvector para uso futuro pelo Agente 2 em novos projetos similares. |

## 6.3 Pipeline de Processamento de Documentos

O usuário pode anexar documentos durante a entrevista. O serviço AI processa e extrai informações relevantes para os domínios.

| Tipo | Biblioteca | O que extrai |
| --- | --- | --- |
| PDF | PyMuPDF | Texto, tabelas, metadados. Páginas processadas em chunks de 1000 tokens. |
| DOCX | python-docx | Parágrafos, tabelas, headings estruturados. |
| XLSX/CSV | openpyxl / pandas | Dados tabulares; resume estrutura e amostra de dados. |
| PPTX | python-pptx | Texto por slide, speaker notes. |
| Imagem | Gemini Vision | Descrição via multimodal; extrai texto visível, diagramas, wireframes. |
| URL | httpx + BS4 | Conteúdo HTML limpado (sem nav, ads). Máx 50KB de texto. |

### GCS Storage Backend

# apps/ai/src/services/storage.py

class StorageBackend(Protocol):

async def upload(self, file: UploadFile) -> str: ...

async def download(self, path: str) -> bytes: ...

# prod: GCSBackend (GOOGLE_CLOUD_STORAGE_BUCKET=oute-prod-uploads)

# dev:  LocalStorageBackend (STORAGE_LOCAL_PATH=./data/uploads)

# 7. Infraestrutura GCP

Projeto GCP: oute-488706. Região padrão: us-central1. Todos os recursos são serverless ou managed — sem VMs.

## 7.1 Topologia

[Artifact Registry]

│

┌───────────┴───────────┐

▼                       ▼

[Cloud Run DEV]          [Cloud Run PROD]

oute-web-dev             oute-web-prod

oute-ai-dev              oute-ai-prod

│                       │

[Cloud SQL]             [Cloud SQL]

database: oute_develop  database: oute_production

(mesma instância)       (mesma instância)

│                       │

sem Redis              [Memorystore Redis]

(PG fallback)           oute-redis-prod

│                       │

[GCS bucket]           [GCS bucket]

oute-dev-uploads       oute-prod-uploads

## 7.2 Recursos por Ambiente

| Recurso | DEV | PROD |
| --- | --- | --- |
| Cloud Run oute-web | 256Mi RAM, 1 vCPU, min=0 | 512Mi RAM, 1 vCPU, min=0 |
| Cloud Run oute-ai | 1Gi RAM, 1 vCPU, min=0 | 2Gi RAM, 2 vCPU, min=0 |
| Cloud SQL | db-f1-micro (compartilhado) | db-g1-small (compartilhado) |
| Redis | N/A — PG fallback | Memorystore BASIC 1GB |
| GCS | oute-dev-uploads | oute-prod-uploads |
| Acesso web | URL auto Cloud Run | oute.me + oute.pro |
| Custo estimado | ~$0/mês (scale-to-zero) | ~$10–15/mês |

## 7.3 Domínios

### oute.me (DNS GCP)

gcloud run domain-mappings create \

--service=oute-web-prod \

--domain=oute.me \

--region=us-central1

O GCP gerencia DNS e TLS automaticamente. Domain já configurado no projeto oute-488706.

### oute.pro (DNS externo)

No provedor de domínio externo, configurar CNAME de oute.pro para ghs.googlehosted.com. O TLS é gerenciado pelo GCP via Cloud Run domain mapping.

O redirect 301 é implementado no SvelteKit:

// apps/web/src/hooks.server.ts

export const handle: Handle = async ({ event, resolve }) => {

const host = event.request.headers.get('host') ?? '';

if (host.includes('oute.pro')) {

const url = new URL(event.request.url);

url.hostname = 'oute.me';

return Response.redirect(url.toString(), 301);

}

return resolve(event);

};

## 7.4 Secrets e Variáveis

| Onde | Nome | Valor |
| --- | --- | --- |
| GH Secret | GCP_WORKLOAD_IDENTITY_PROVIDER | Pool WIF do GCP |
| GH Secret | GCP_SERVICE_ACCOUNT | oute-deployer@oute-488706.iam.gserviceaccount.com |
| GH Variable | GCP_PROJECT_ID | oute-488706 |
| GH Variable | GCP_REGION | us-central1 |
| Secret Manager | oute-gemini-key | Google Gemini API key (compartilhado dev/prod) |
| Secret Manager | oute-firebase-key | Firebase Admin SDK JSON (compartilhado) |
| Secret Manager | oute-dev-db-url | postgresql://...oute_develop |
| Secret Manager | oute-prod-db-url | postgresql://...oute_production |
| Secret Manager | oute-redis-url | redis://...Memorystore (apenas prod) |

# 8. CI/CD

GitHub Actions com Workload Identity Federation (WIF) — sem SA key files. Três workflows principais.

## 8.1 Gitflow

feature/* ──→ develop ──→ main

(gate leve)  (gate completo + deploy)

| Branch | Propósito | Deploy automático |
| --- | --- | --- |
| main | Produção — ambiente estável | Sim — Cloud Run prod |
| develop | Integração / staging | Sim — Cloud Run dev (custo mínimo) |
| feature/* | Desenvolvimento | Não |

## 8.2 Gate de PR (1-pull-request.yml)

| Job | develop | main | Tempo |
| --- | --- | --- | --- |
| Lint & Format (TS + Python ruff) | ✅ | ✅ | ~2 min |
| TypeScript Check | ✅ | ✅ | ~1 min |
| Python Type Check (mypy) | ✅ | ✅ | ~1 min |
| Unit Tests (web + ai) | ✅ | ✅ | ~3 min |
| Design System Compliance | ✅ | ✅ | ~1 min |
| Docker Build Check (matrix: web, ai) | ✅ | ✅ | ~3 min |
| E2E Playwright | ❌ | ✅ | ~15 min |
| npm audit + pip audit (HIGH/CRITICAL) | ❌ | ✅ | ~1 min |
| PR Status Summary (gate final) | ✅ | ✅ | — |

Tempo total estimado: ~10 min para develop, ~28 min para main.

## 8.3 Branch Protection Rules

### develop

- Require PR + 1 approval

- Required status check: PR Status Summary

- No force push, no deletions

- Admin bypass: permitido

### main

- Require PR + 1 approval

- Required status checks: PR Status Summary + E2E Tests Status

- Require conversation resolution before merge

- No force push, no deletions

- Admin bypass: NÃO permitido

# 9. Plano de Implementação

Cinco fases sequenciais. Cada fase tem um critério de conclusão verificável antes de iniciar a próxima.

## Fase 1 — Fundação (Semanas 1–2)

- Setup do monorepo: pnpm workspaces + Turborepo + ESLint + ruff

- GCP setup (script infra/gcp/setup.sh): Cloud SQL + Artifact Registry + WIF + Service Account

- Migrations 001–003: extensões, schemas, tabela users e indexes

- Firebase Auth: projeto dev + projeto prod, Admin SDK no SvelteKit

- Pipeline CI/CD básico: 1-pull-request.yml + deploy-dev.yml + deploy-prod.yml

- Design System @oute/ui: tokens CSS, Button, SectionHeader, StatusBadge

Critério de conclusão: deploy-dev bem-sucedido em develop, health checks OK, autenticação funcionando no browser.

## Fase 2 — Interview Engine (Semanas 3–5)

- Migrations 004–005: interviews, interview_messages, documents

- Agente Entrevistador: system prompt, state machine, Gemini SDK SSE

- Processamento de documentos: PDF/DOCX/XLSX/PPTX/imagem/URL

- API routes SvelteKit: /api/interviews, /api/chat

- Frontend: tela de nova entrevista, chat component, upload de documentos

- Cálculo de maturity score e indicador visual (MaturityBar component)

Critério de conclusão: entrevista completa end-to-end — criação, chat com SSE, upload de PDF, maturity ≥ 0.70 atingido.

## Fase 3 — Estimate Pipeline (Semanas 6–8)

- Migrations 006–007: estimates, knowledge_vectors (pgvector)

- CrewAI pipeline: 6 agentes configurados (agents.yaml + tasks.yaml)

- Tools: SearchSimilarEstimates (pgvector), SaveEstimate, GetChecklist

- Redis StateBackend + PostgreSQL fallback

- Background job: POST /estimate/run + polling GET /estimate/status

- Frontend: tela de aguardo (90–130s), progress indicator, resultado da estimativa

Critério de conclusão: pipeline end-to-end executado com sucesso em menos de 150s, resultado exibido no frontend.

## Fase 4 — Project Management (Semanas 9–10)

- Migration 008: projects, milestones, tasks

- Aprovação de estimativa → criação automática de project

- Frontend: dashboard de projeto, backlog, milestones

- Domínio oute.pro: configuração DNS + redirect 301

Critério de conclusão: fluxo completo Interview → Estimate → Project funcionando. oute.pro redirecionando para oute.me.

## Fase 5 — Produção (Semana 11)

- Security audit: npm audit + pip audit + SAST

- Load testing: k6 em Cloud Run prod

- E2E tests completos (Playwright)

- Monitoring: Cloud Monitoring dashboards + alertas

- Runbook operacional em docs/

Critério de conclusão: deploy prod sem regressões, health checks OK, domínio oute.me servindo com TLS.

# 10. Design System (@oute/ui)

Pacote packages/ui contém tokens CSS e componentes Svelte. Fonte única de verdade para apps/web.

## 10.1 Tokens CSS (packages/ui/src/theme/theme.css)

/* Backgrounds */

--color-dark-bg:       #0f1117;   /* fundo principal */

--color-dark-surface:  #1a1d27;   /* cards, modais */

--color-dark-sidebar:  #2a2d3a;   /* sidebars */

--color-dark-border:   rgba(255,255,255,0.08);

/* Primary */

--color-primary-500:   #6366f1;

--color-primary-600:   #4f46e5;

/* Neutros */

--color-neutral-300:   #d1d5db;

--color-neutral-500:   #6b7280;

--color-neutral-700:   #374151;

/* Semânticas */

--color-error:    #ef4444;

--color-warning:  #f59e0b;

--color-success:  #10b981;

--color-info:     #3b82f6;

## 10.2 Componentes Exportados

| Componente | Uso |
| --- | --- |
| Button | Botões primários, secundários, destrutivos |
| SectionHeader | Cabeçalhos de seção com ícone e ação |
| StatusBadge | Status de entrevista, estimativa, projeto |
| Tag | Labels e categorias |
| ProgressBar | Progresso de fase, loading de job |
| MetricDisplay | KPIs e métricas do projeto |
| ChatBubble | Mensagens do chat de entrevista |
| DocumentCard | Card de documento processado |
| MaturityBar | Indicador visual do maturity score (0–1) |

# 11. Checklist de Setup Completo

## GCP Setup (executar uma vez)

- Projeto oute-488706 ativo e APIs habilitadas (run, sqladmin, redis, storage, artifactregistry, secretmanager, vpcaccess)

- Artifact Registry: repositório oute criado em us-central1

- Cloud SQL: instância oute-postgres com databases oute_develop e oute_production

- pgvector habilitado: CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS vector

- Memorystore: oute-redis-prod (apenas prod, BASIC 1GB)

- GCS: buckets oute-dev-uploads e oute-prod-uploads

- VPC Connector: oute-vpc-connector criado

- WIF pool + provider GitHub Actions configurado

- Service Account oute-deployer com roles: run.admin, artifactregistry.writer, secretmanager.secretAccessor, cloudsql.client, storage.admin

## GitHub Setup

- Secrets: GCP_WORKLOAD_IDENTITY_PROVIDER, GCP_SERVICE_ACCOUNT

- Variables: GCP_PROJECT_ID=oute-488706, GCP_REGION=us-central1

- Branch protection rules configuradas (develop + main)

- Branches: main e develop criadas

## Domínios

- oute.me: domain mapping criado no Cloud Run prod

- oute.pro: CNAME configurado no provedor externo (ghs.googlehosted.com)

- TLS provisionado pelo GCP para ambos os domínios

- Redirect 301 ativo (oute.pro → oute.me)

## Workflows CI/CD

- 1-pull-request.yml — gate de PR

- deploy-dev.yml — deploy staging GCP

- deploy-prod.yml — deploy produção GCP

- 5-security-scan.yml — scan diário

- 6-dependency-check.yml — check semanal

## Validação Final

- oute-web-dev respondendo em /health (URL Cloud Run)

- oute-ai-dev respondendo em /health/services (postgres, redis: disabled, gemini: ok)

- oute-web-prod respondendo em https://oute.me/health

- oute.pro redirecionando 301 para oute.me

- Deploy prod com status success no GitHub Actions

# 12. Referências e Dependências

## Dependências Principais

| App | Pacote | Versão | Propósito |
| --- | --- | --- | --- |
| web | svelte | 5.x | Framework UI reativo |
| web | @sveltejs/kit | 2.x | BFF + SSR + routing |
| web | firebase | 10.x | Auth cliente |
| web | firebase-admin | 12.x | Validação token server-side |
| web | postgres / pg | latest | PostgreSQL client (sem ORM) |
| ai | fastapi | 0.115.x | API framework async |
| ai | crewai | 1.10.1 | Orquestrador batch pipeline |
| ai | google-generativeai | latest | Gemini SDK (chat + embeddings) |
| ai | pgvector | latest | PostgreSQL vector operations |
| ai | redis | 5.x | State backend (prod) |
| ai | pymupdf | latest | Extração de PDF |
| ai | python-docx / openpyxl / python-pptx | latest | Office documents |
| ai | httpx + beautifulsoup4 | latest | URL scraping |

## Referências

- Playbook Gitflow + CI/CD: oute.me_gitflow_cicd.md (~/Projetos/_playbooks)

- Playbook Design System: oute.me_design_system.md (~/Projetos/_playbooks)

- Playbook Deep Clean: oute.me_deep_clean_repo.md (~/Projetos/_playbooks)

- Repositório: github.com/renatobardi/oute.me

- GCP Console: console.cloud.google.com/home/dashboard?project=oute-488706

- Firebase Console: console.firebase.google.com

Architecture Design Document — oute.me — v1.0 — 2026-03-15